# ESTIMACIÓN DE COSTOS - PROYECTO EDUCE

# 1. Datos Generales

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | EDUCE - Asistente Virtual Educativo |
| Duración Total | 14 Sprints (28 semanas ≈ 7 meses) |
| Equipo de Desarrollo | 3 personas |
| Horas por Día | 6 horas |
| Días por Sprint | 10 días (2 semanas) |
| Horas por Sprint | 60 horas (3 personas × 6 horas × 10 días) |
| Valor Hora Promedio | $45.000 COP |

# 2. Estimación de Mano de Obra

## 2.1. Cálculo de Horas por Sprint

| Concepto | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- |
| Integrantes | - | 3 |
| Horas por Día | - | 6 |
| Días por Sprint | - | 10 |
| Horas por Sprint | 3 × 6 × 10 | 180 horas |

## 2.2. Costo por Sprint

| Concepto | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- |
| Horas por Sprint | - | 180 horas |
| Valor Hora | - | $45.000 |
| Costo por Sprint | 180 × $45.000 | $8.100.000 |

## 2.3. Costo Total de Mano de Obra

| Concepto | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- |
| Costo por Sprint | - | $8.100.000 |
| Número de Sprints | - | 14 |
| Costo Total Mano de Obra | $8.100.000 × 14 | $113.400.000 |

# 3. Estimación por Sprint

| Sprint | Nombre | Horas | Costo Mano de Obra |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticación y Seguridad Básica | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 2 | Dashboard de Usuario (Parte 1) | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 3 | Dashboard de Administrador | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 4 | Landing Page y Validaciones | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 5 | Diseño y Experiencia de Usuario | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 6 | Perfil y Gestión de Sesión | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 7 | Comunicación y Notificaciones | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 8 | Trabajos, Justificaciones y Calificaciones | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 9 | Comunicación y Anuncios | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 10 | Administración y Reportes | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 11 | Gestión de Horarios y Estadísticas | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 12 | Personalización y Recursos Educativos | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 13 | Foros, Calendario y Biblioteca | 180 | $8.100.000 |
| Sprint 14 | Tutorías, Encuestas y Guías | 180 | $8.100.000 |
| TOTAL | 14 Sprints | 2.520 horas | $113.400.000 |

# 4. Costos de Infraestructura Tecnológica

| Recurso | Descripción | Costo Mensual | Meses | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hosting / Servidor Cloud | Servidor VPS (4GB RAM, 2 CPU) | $120.000 | 7 | $840.000 |
| Base de Datos Cloud | MySQL en la nube (10GB) | $80.000 | 7 | $560.000 |
| Almacenamiento | Archivos estáticos (imágenes, documentos) | $50.000 | 7 | $350.000 |
| Dominio | Dominio .com o .edu.co | $10.000 | 12 | $120.000 |
| Certificado SSL | Certificado de seguridad HTTPS | $15.000 | 12 | $180.000 |
| CDN (Content Delivery Network) | Distribución de contenido | $40.000 | 7 | $280.000 |
| Backups y Seguridad | Copias de seguridad y firewall | $35.000 | 7 | $245.000 |
| Total Infraestructura | - | $350.000 | - | $2.575.000 |

# 5. Costos de Licencias

| Herramienta | Descripción | Costo Mensual | Meses | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jira | Gestión de proyectos y Sprints | $120.000 | 7 | $840.000 |
| IntelliJ IDEA Ultimate | IDE para desarrollo backend | $50.000 | 7 | $350.000 |
| VS Code | Editor de código (gratuito) | $0 | 7 | $0 |
| Postman | Pruebas de API (gratuito) | $0 | 7 | $0 |
| GitHub Team | Repositorio y control de versiones | $40.000 | 7 | $280.000 |
| Microsoft 365 | Correo y herramientas de oficina | $35.000 | 7 | $245.000 |
| Figma Professional | Diseño de interfaces | $50.000 | 7 | $350.000 |
| MySQL Workbench | Gestión de base de datos (gratuito) | $0 | 7 | $0 |
| Slack | Comunicación del equipo (gratuito) | $0 | 7 | $0 |
| Total Licencias | - | $295.000 | - | $2.065.000 |

# 6. Estimación Total

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Mano de Obra | $113.400.000 |
| Infraestructura Tecnológica | $2.575.000 |
| Licencias | $2.065.000 |
| Subtotal | $118.040.000 |
| Fondo para Imprevistos (10%) | $11.804.000 |
| TOTAL ESTIMADO | $129.844.000 |

# 7. Tabla Resumen de Costos

| Concepto | Costo Mensual | Meses | Costo Total | % del Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mano de Obra | $16.200.000 | 7 | $113.400.000 | 87.3% |
| Infraestructura | $350.000 | 7 | $2.575.000 | 2.0% |
| Licencias | $295.000 | 7 | $2.065.000 | 1.6% |
| Subtotal | $16.845.000 | - | $118.040.000 | 90.9% |
| Imprevistos (10%) | - | - | $11.804.000 | 9.1% |
| TOTAL | $18.529.500 | - | $129.844.000 | 100% |

# 8. Desglose de Costos por Sprint

| Sprint | Nombre | Costo M.O. | Infraest. | Licencias | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticación y Seguridad Básica | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 2 | Dashboard de Usuario (Parte 1) | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 3 | Dashboard de Administrador | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 4 | Landing Page y Validaciones | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 5 | Diseño y Experiencia de Usuario | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 6 | Perfil y Gestión de Sesión | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 7 | Comunicación y Notificaciones | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 8 | Trabajos, Justificaciones y Calificaciones | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 9 | Comunicación y Anuncios | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 10 | Administración y Reportes | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 11 | Gestión de Horarios y Estadísticas | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 12 | Personalización y Recursos Educativos | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 13 | Foros, Calendario y Biblioteca | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| Sprint 14 | Tutorías, Encuestas y Guías | $8.100.000 | $183.929 | $147.500 | $8.431.429 |
| TOTAL | 14 Sprints | $113.400.000 | $2.575.000 | $2.065.000 | $118.040.000 |

# 9. Fondo para Imprevistos (10%)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Subtotal | $118.040.000 |
| Fondo para Imprevistos (10%) | $11.804.000 |
| TOTAL CON IMPREVISTOS | $129.844.000 |

# 10. Beneficios de la Estimación

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| Mejor Planificación | Permite asignar recursos de manera eficiente |
| Control Presupuestal | Establece una línea base para monitorear gastos |
| Reducción de Riesgos | Minimiza sobrecostos y retrasos |
| Optimización de Recursos | Asigna el equipo adecuado a cada tarea |
| Toma de Decisiones Informada | Facilita la priorización de funcionalidades |

# 11. Buenas Prácticas Aplicadas

| Práctica | Descripción |
| --- | --- |
| Estimar por Sprint | Cada sprint tiene su propio costo |
| Considerar Imprevistos | Se agregó 10% para contingencias |
| Actualizar Estimaciones | Las estimaciones se pueden revisar periódicamente |
| Involucrar al Equipo | El equipo participa en la estimación |
| Documentar Costos | Todos los costos están registrados |

# Resumen Ejecutivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Duración del Proyecto | 28 semanas (7 meses) |
| Sprints | 14 |
| Equipo | 3 personas |
| Horas Totales | 2.520 horas |
| Costo Mano de Obra | $113.400.000 |
| Costo Infraestructura | $2.575.000 |
| Costo Licencias | $2.065.000 |
| Subtotal | $118.040.000 |
| Fondo Imprevistos (10%) | $11.804.000 |
| TOTAL ESTIMADO | $129.844.000 |