# PROPUESTA TÉCNICA - PROYECTO EDUCE

Asistente Virtual Educativo para el SENA CGMLTI

# 1. Descripción General de la Solución

## 1.1. Introducción

El SENA CGMLTI de Bogotá D.C. enfrenta un desafío creciente en la gestión académica de sus aprendices, instructores y administradores. Actualmente, los procesos de consulta de notas, horarios, justificación de inasistencias, envío de trabajos y seguimiento académico se realizan de manera descentralizada, lo que genera:

▪ Pérdida de tiempo en la consulta de información académica.

▪ Falta de trazabilidad en el envío y revisión de trabajos.

▪ Dificultad para que los instructores registren calificaciones y observaciones.

▪ Ausencia de un sistema centralizado que permita a los aprendices tener visibilidad completa de su estado académico.

▪ Procesos manuales que generan errores y demoras en la comunicación entre instructores y aprendices.

## 1.2. Solución Propuesta

EDUCE es un Asistente Virtual Educativo diseñado para optimizar y centralizar la gestión académica del SENA CGMLTI. Es una plataforma web que permite:

▪ Aprendices: Consultar notas, horarios, enviar trabajos y justificar inasistencias.

▪ Instructores: Subir materiales, registrar calificaciones y publicar comunicados.

▪ Administradores: Gestionar usuarios, fichas y reportes académicos.

La solución se basa en una arquitectura moderna (React + Spring Boot + MySQL) que garantiza escalabilidad, seguridad y disponibilidad, permitiendo a la institución mejorar la eficiencia de sus procesos académicos y la experiencia de sus usuarios.

## 1.3. Beneficios Esperados

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| Centralización | Un único punto de acceso para toda la información académica. |
| Automatización | Reducción de procesos manuales y errores humanos. |
| Transparencia | Visibilidad completa del estado académico para aprendices. |
| Eficiencia | Ahorro de tiempo en la consulta y gestión de información. |
| Comunicación | Canal directo entre instructores y aprendices. |
| Trazabilidad | Historial completo de entregas, calificaciones y observaciones. |

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web educativa integral llamada EDUCE que permita la gestión académica de aprendices, instructores y administradores del SENA CGMLTI, centralizando los procesos de consulta de notas, horarios, envío de trabajos, justificación de inasistencias y administración de usuarios, mejorando así la eficiencia y transparencia del sistema educativo.

## 2.2. Objetivos Específicos

| # | Objetivo Específico | Descripción Medible |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Diseñar e implementar el módulo de autenticación y gestión de usuarios | Desarrollar un sistema de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña con roles diferenciados (aprendiz, instructor, administrador), garantizando la seguridad de los datos mediante JWT y Spring Security. |
| OE2 | Desarrollar los dashboards personalizados | Crear interfaces diferenciadas para aprendices (consultas de notas, horarios, trabajos) y administradores (gestión de usuarios, reportes), con un diseño responsive y accesible. |
| OE3 | Implementar el módulo de gestión académica | Desarrollar funcionalidades para la consulta de notas, registro de calificaciones, envío de trabajos, justificación de inasistencias y publicación de comunicados, garantizando la trazabilidad de cada proceso. |
| OE4 | Implementar el sistema de búsqueda y paginación | Desarrollar un sistema de búsqueda con filtros y paginación (20 registros por página) en todas las secciones del sistema, mejorando la experiencia del usuario. |
| OE5 | Realizar pruebas de integración y usabilidad | Ejecutar pruebas exhaustivas para garantizar que todos los módulos funcionen correctamente, con un tiempo de carga menor a 3 segundos y una experiencia de usuario intuitiva. |
| OE6 | Documentar el sistema | Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema, incluyendo manuales de usuario, guías de instalación y despliegue, y diagramas de arquitectura. |

# 3. Alcance Detallado (Fronteras del Sistema)

## 3.1. Matriz de Delimitación

| SÍ Incluye (Funcionalidades) | NO Incluye (Exclusiones) |
| --- | --- |
| 1. Autenticación de aprendices, instructores y administradores (registro, login, recuperación de contraseña) | 1. Aplicación móvil nativa (iOS/Android) |
| 2. Gestión de usuarios (crear, editar, activar, inactivar) | 2. Integración con plataformas externas (Moodle, Classroom, Teams) |
| 3. Envío de trabajos por parte del aprendiz | 3. Pagos en línea |
| 4. Subida de trabajos y materiales por parte del instructor | 4. Videollamadas o clases virtuales |
| 5. Registro de calificaciones por parte del instructor | 5. Notificaciones push móviles (solo notificaciones internas en la plataforma) |
| 6. Consulta de notas por parte del aprendiz | 6. Inteligencia artificial avanzada (chatbots, recomendaciones) |
| 7. Gestión de fichas y competencias | 7. Matrículas en línea |
| 8. Gestión de horarios académicos | 8. Integración con sistemas de transporte o logística |
| 9. Registro y consulta de asistencia | 9. Procesos administrativos externos al ámbito académico (financieros, recursos humanos) |
| 10. Publicación de comunicados institucionales | 10. Sistema de encuestas y evaluaciones (por ahora) |
| 11. Sistema de recordatorios y notificaciones internas | 11. Generación de certificados automáticos |
| 12. Consulta de estado académico del aprendiz | 12. Sistema de foros o chat en tiempo real |
| 13. Gestión de evidencias y observaciones | 13. Exportación de datos a formatos personalizados (solo PDF y Excel básico) |
| 14. Generación de reportes académicos básicos | 14. Integración con sistemas de autenticación externos (Google, Microsoft) |
| 15. Calendario académico sincronizado | 15. Sistema de tutorías o agendamiento de citas |
| 16. Actualización de datos personales del usuario | 16. Módulo de biblioteca digital o repositorio de recursos |
| 17. Historial de entregas y sesiones del aprendiz | 17. Sistema de notificaciones por correo electrónico (solo internas) |
| 18. Recuperación de contraseña con código de 6 dígitos | 18. Gestión de inventario o recursos físicos |
| 19. Búsqueda de información con filtros y paginación | 19. Módulo de gestión de proyectos o trabajos colaborativos |
| 20. Sistema de roles (admin, instructor, aprendiz) con permisos diferenciados | 20. Integración con redes sociales |

## 3.2. Resumen de Funcionalidades

| Módulo | Funcionalidades Incluidas |
| --- | --- |
| Autenticación | Registro, Login, Recuperación de contraseña, Cierre de sesión, Roles diferenciados |
| Dashboard Usuario | Notas, Horarios, Trabajos, Justificaciones, Perfil |
| Dashboard Admin | Gestión de usuarios, Reportes, Estadísticas, Configuración |
| Gestión Académica | Calificaciones, Asistencias, Fichas, Competencias, Comunicados |
| Búsqueda | Búsqueda con filtros, Paginación (20 registros por página) |
| Notificaciones | Notificaciones internas, Recordatorios |

# 4. Planificación por Sprints (Metodología Ágil)

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum, con sprints de 2 semanas de duración. La planificación se ha estructurado en 14 sprints que cubren todas las funcionalidades del sistema.

## 4.1. Resumen de Sprints

| Sprint | Nombre | Historias | Puntaje | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticación y Seguridad Básica | 5 | 32 | HIGH |
| Sprint 2 | Dashboard de Usuario (Parte 1) | 6 | 29 | HIGH |
| Sprint 3 | Dashboard de Administrador | 6 | 27 | HIGH |
| Sprint 4 | Landing Page y Validaciones | 6 | 32 | HIGH |
| Sprint 5 | Diseño y Experiencia de Usuario | 7 | 33 | HIGH |
| Sprint 6 | Perfil y Gestión de Sesión | 6 | 33 | MEDIUM |
| Sprint 7 | Comunicación y Notificaciones | 7 | 27 | MEDIUM |
| Sprint 8 | Trabajos, Justificaciones y Calificaciones | 6 | 34 | HIGH |
| Sprint 9 | Comunicación y Anuncios | 5 | 24 | MEDIUM |
| Sprint 10 | Administración y Reportes | 6 | 34 | MEDIUM |
| Sprint 11 | Gestión de Horarios y Estadísticas | 5 | 26 | MEDIUM |
| Sprint 12 | Personalización y Recursos Educativos | 6 | 26 | LOW |
| Sprint 13 | Foros, Calendario y Biblioteca | 5 | 21 | LOW |
| Sprint 14 | Tutorías, Encuestas y Guías | 3 | 11 | LOW |

## 4.2. Detalle por Sprint

### SPRINT 1: Autenticación y Seguridad Básica (2 semanas)

| Historia | Puntaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | 8 | Registro de Usuario |
| HU-02 | 8 | Inicio de Sesión |
| HU-03 | 8 | Recuperación de Contraseña |
| HU-04 | 5 | Cerrar Sesión |
| HU-30 | 3 | Términos y Condiciones |

### SPRINT 2: Dashboard de Usuario (Parte 1) (2 semanas)

| Historia | Puntaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| HU-05 | 8 | Visualizar Dashboard de Usuario |
| HU-06 | 5 | Buscar en Dashboard de Usuario |
| HU-07 | 5 | Visualizar Notas Completas |
| HU-08 | 3 | Visualizar Materias Aprobadas |
| HU-09 | 3 | Visualizar Materias Reprobadas |
| HU-10 | 5 | Visualizar Horas de Clase |

### SPRINT 3: Dashboard de Administrador (2 semanas)

| Historia | Puntaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| HU-11 | 8 | Visualizar Dashboard de Administrador |
| HU-12 | 5 | Buscar en Dashboard de Administrador |
| HU-13 | 5 | Visualizar Total de Usuarios |
| HU-14 | 3 | Visualizar Usuarios Activos |
| HU-15 | 3 | Visualizar Usuarios Inactivos |
| HU-16 | 3 | Visualizar Administradores |

# 5. Equipo de Trabajo

| Rol | Nombre | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Hector Sana | Facilitar el proceso Scrum, eliminar impedimentos |
| Product Owner | Santiago Muñoz | Definir prioridades, gestionar el backlog |
| Desarrollador Frontend | Hector Sana | Implementar la interfaz de usuario (React + TypeScript) |
| Desarrollador Backend | Hermes Orjuela | Implementar la API y lógica de negocio (Spring Boot + Java) |
| DBA | Hermes Orjuela | Diseñar y mantener la base de datos (MySQL) |
| QA Tester | Hector Sana | Realizar pruebas de calidad y usabilidad |

# 6. Cronograma de Entregas

| Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Semana 2 | Autenticación funcional |
| Sprint 2 | Semana 3 | Semana 4 | Dashboard de Usuario |
| Sprint 3 | Semana 5 | Semana 6 | Dashboard de Administrador |
| Sprint 4 | Semana 7 | Semana 8 | Landing Page |
| Sprint 5 | Semana 9 | Semana 10 | Diseño y UX |
| Sprint 6 | Semana 11 | Semana 12 | Perfil y Sesión |
| Sprint 7 | Semana 13 | Semana 14 | Comunicación |
| Sprint 8 | Semana 15 | Semana 16 | Trabajos y Calificaciones |
| Sprint 9 | Semana 17 | Semana 18 | Anuncios |
| Sprint 10 | Semana 19 | Semana 20 | Administración |
| Sprint 11 | Semana 21 | Semana 22 | Horarios y Estadísticas |
| Sprint 12 | Semana 23 | Semana 24 | Personalización |
| Sprint 13 | Semana 25 | Semana 26 | Foros y Biblioteca |
| Sprint 14 | Semana 27 | Semana 28 | Tutorías y Guías |

# 7. Recursos Tecnológicos

| Componente | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | 19.2.7 / 6.0.2 / 8.1.0 |
| Backend | Spring Boot + Java | 3.2.0 / 17 |
| Base de Datos | MySQL | 8.0.x |
| Servidor | Localhost | Desarrollo |
| Control de Versiones | Git + GitHub | - |